О подготовке городского хозяйства и социальной инфраструктуры города Ставрополя к работе в осенне-зимний период 2025 - 2026 годов

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения устойчивого функционирования объектов
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, инженерной и социальной инфраструктуры города Ставрополя в осенне-зимний период 2025 - 2026 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

1) перечень мероприятий по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2025 - 2026 годов;

2) состав рабочей группы по подготовке городского хозяйства и социальной инфраструктуры города Ставрополя к работе в осенне-зимний период 2025 - 2026 годов;

3) форму информации о ходе выполнения мероприятий по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2025 - 2026 годов.

2. Рекомендовать:

1) организациям независимо от их форм собственности, расположенным на территории города Ставрополя, обеспечить своевременную и качественную подготовку жилищного фонда, общественных и производственных зданий и сооружений, инженерных коммуникаций объектов социального назначения и пассажирского общественного транспорта к работе в осенне-зимний период 2025 - 2026 годов в срок до 15 сентября 2025 года;

2) Акционерному обществу «Теплосеть», муниципальному унитарному предприятию «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя, Акционерному обществу «Ставропольгоргаз», Акционерному обществу «Ставропольские городские электрические сети» завершить в срок до 01 октября 2025 года испытание и наладку инженерных сетей, оборудования теплового, электрического, водопроводно-канализационного, газового хозяйства.

3. Комитету городского хозяйства администрации города Ставрополя:

1) создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2025 - 2026 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и обеспечить проверку их готовности с выдачей паспортов готовности к отопительному периоду 2025 - 2026 годов в срок до 01 октября 2025 года;

2) установить постоянный контроль за ходом подготовки объектов городского хозяйства города Ставрополя к работе в осенне-зимний период 2025 - 2026 годов.

4. Администрациям районов города Ставрополя:

1) утвердить планы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2025 - 2026 годов в срок до 23 июня 2025 года;

2) создать комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2025 - 2026 годов потребителей тепловой энергии и обеспечить проверку их готовности с выдачей паспортов готовности к отопительному периоду 2025 - 2026 годов в срок до 15 сентября 2025 года;

3) организовать работу по своевременной подготовке к эксплуатации многоквартирных домов, расположенных на территории города Ставрополя, к работе в осенне-зимний период 2025 - 2026 годов в срок
до 15 сентября 2025 года;

 4) обеспечить контроль за ходом соблюдения управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, осуществляющими управление многоквартирным домом, собственниками, выбравшими непосредственный способ управления, и иными собственниками жилищного фонда графиков подготовки внутридомовых систем центрального отопления к работе в отопительный период 2025 - 2026 годов;

5) обеспечить заготовку противогололедных материалов и организовать работу по привлечению в установленном порядке специализированной техники подведомственных организаций и техники сторонних организаций для работы по ликвидации снежных заносов в срок до 01 октября 2025 года;

6) осуществлять постоянный контроль за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города Ставрополя к работе в осенне-зимний период 2025 - 2026 годов, еженедельно представлять в комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя информацию согласно форме.

5. Комитету образования администрации города Ставрополя, комитету физической культуры и спорта администрации города Ставрополя, комитету культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя:

1) обеспечить своевременную подготовку муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта к работе в осенне-зимний период 2025 - 2026 годов в срок до 15 сентября 2025 года;

2) обеспечить оформление паспортов готовности к отопительному периоду 2025 - 2026 годов муниципальным учреждениям образования, культуры, физической культуры и спорта в срок до 15 сентября 2025 года.

6. Комитету экономического развития и торговли администрации города Ставрополя обеспечить своевременную подготовку организаций торговли и бытового обслуживания населения к работе в осенне-зимний период 2025 - 2026 годов в срок до 15 сентября 2025 года.

7. Рекомендовать министерству здравоохранения Ставропольского края обеспечить своевременную подготовку учреждений здравоохранения, расположенных на территории города Ставрополя, к работе в осенне-зимний период 2025 - 2026 годов в срок до 15 сентября 2025 года.

8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

 9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Ставрополя Семёнова Д.Ю.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Ставрополя

от г. №

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по подготовке городского хозяйства к работе

в осенне-зимний период 2025 - 2026 годов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Единицаизмерения | Количество | Срокисполнения | Исполнитель |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищное хозяйство |
| 1. | Подготовка многоквартирных домов | домтыс. кв. м | 243722792,3 | 15.09.2025 | администрации районов города Ставрополя |
| 2. | Ремонт системы центрального отопления | дом | 628 | 15.09.2025 | администрации районов города Ставрополя |
| 3. | Текущий ремонт тепловых узлов | дом | 720 | 15.09.2025 | администрации районов города Ставрополя |
| 4. | Ремонт кровель | дом | 553 | 15.09.2025 | администрации районов города Ставрополя |
| 5. | Ремонт оголовков дымовых и вентиляционных каналов | единица | 216 | 15.09.2025 | администрации районов города Ставрополя |
| 6. | Проверка и прочистка дымовых и вентиляционных каналов | единица | 59967 | 15.09.2025 | администрации районов города Ставрополя |
| 7. | Герметизация швов стеновых панелей | дом | 490 | 15.09.2025 | администрации районов города Ставрополя |
| 8. | Утепление:лестничных клеток;подвалов;чердаков | единица | 12911440 | 15.09.2025 | администрации районов города Ставрополя |
| 9. | Изоляция трубопроводов | дом | 550 | 15.09.2025 | администрации районов города Ставрополя |
| 10. | Промывка системы центрального отопления | дом | 1403 | 15.09.2025 | администрации районов города Ставрополя |
| 11. | Проверка и подготовка внутридомовых электрических сетей | дом | 2065 | 15.09.2025 | администрации районов города Ставрополя |
| Дорожно-мостовое хозяйство |
| 1. | Ремонт дорожно-мостового покрытия | тыс. кв. м | 160 | 01.10.2025 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 2. | Подготовка уборочной техники к работе в зимних условиях | единица | 114 | 01.10.2025 | администрации районов города Ставрополя |
| 3. | Заготовка противогололедных материалов | тонна | 40000 | 01.10.2025 | администрации районов города Ставрополя |
| Городской пассажирский транспорт |
| 1. | Подготовка подвижного состава | единица | 62 | 15.09.2025 | государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Ставропольское троллейбусное предприятие»(по согласованию) |
| 2. | Подготовка специализирован ного автомобильного транспорта | единица | 22 | 15.09.2025 | государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Ставропольское троллейбусное предприятие»(по согласованию) |
| 3. | Сезонная регулировка троллейбусной контактной сети | км | 103,2 | 01.11.2025 | государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Ставропольское троллейбусное предприятие»(по согласованию) |
| Теплоэнергетическое хозяйство |
| 1. | Подготовка котельных | единица | 74 | 01.10.2025 | Акционерное общество «Теплосеть»(по согласованию) |
| 2. | Подготовка тепловых сетей | км | 221,73 | 01.10.2025 | Акционерное общество «Теплосеть»(по согласованию) |
| 3. | Замена котлов | единица | 6 | 01.10.2025 | Акционерное общество «Теплосеть»(по согласованию) |
| 4. | Замена ветхих тепловых сетей | км | 2,0 | 01.10.2025 | Акционерное общество «Теплосеть»(по согласованию) |
| 5. | Ремонт котельных | единица | 9 | 01.10.2025 | Акционерное общество «Теплосеть»(по согласованию) |
| Водопроводно-канализационное хозяйство |
| 1. | Подготовка насосных станций водопровода | единица | 78 | 01.10.2025 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ»города Ставрополя(по согласованию) |
| 2. | Подготовка насосных станций канализации | единица | 36 | 01.10.2025 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ»города Ставрополя(по согласованию) |
| 3. | Подготовка очистных сооружений водопровода | единицатыс. куб. м в сутки | 1150 | 01.10.2025 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ»города Ставрополя(по согласованию) |
| 4. | Подготовка очистных сооружений канализации | единицатыс. куб. м в сутки | 2136,5 | 01.10.2025 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ»города Ставрополя(по согласованию) |
| 5. | Капитальный ремонт сетей водопровода | км | 3,1 | 01.10.2025 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ»города Ставрополя(по согласованию) |
| 6. | Капитальный ремонт ветхих сетейводопровода | км | 0,77 | 01.10.2025 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ»города Ставрополя(по согласованию) |
| 7. | Капитальный ремонт сетей канализации | км | 0,11 | 01.10.2025 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ»города Ставрополя(по согласованию) |
| 8. | Промывка сети водопровода | км | 16 | 01.10.2025 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ»города Ставрополя(по согласованию) |
| 9. | Промывка сети канализации | км | 8 | 01.10.2025 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ»города Ставрополя(по согласованию) |
| 10. | Ремонт и ревизия пожарных гидрантов | единица | 60 | 01.10.2025 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ»города Ставрополя(по согласованию) |
| 11. | Ремонт водоразборных колонок | единица | 107 | 01.10.2025 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ»города Ставрополя(по согласованию) |
| 12. | Ремонт водопроводных колодцев | единица | 48 | 01.10.2025 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ»города Ставрополя(по согласованию) |
| 13. | Ремонт канализационных колодцев | единица | 59 | 01.10.2025 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ»города Ставрополя(по согласованию) |
| 14. | Капитальный ремонт, ревизия и ремонт запорной арматуры (задвижек) | единица | 250 | 01.10.2025 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ»города Ставрополя(по согласованию) |
| Электросетевое хозяйство |
| 1. | Подготовка электрических сетей,в том числе:воздушных;кабельных | км | 2865,71743,972121,74 | 01.10.2025 | Акционерное общество «Ставропольские городские электрические сети» (по согласованию) |
| 2. | Подготовка трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | единица | 732 | 01.10.2025 | Акционерное общество «Ставропольские городские электрические сети» (по согласованию) |
| 3. | Замена изношенных электрических сетей | км | 0 | 01.10.2025 | Акционерное общество «Ставропольские городские электрические сети» (по согласованию) |
| 4. | Реконструкциятрансформаторных подстанций и распределительных пунктов | единица | 3 | 01.10.2025 | Акционерное общество «Ставропольские городские электрические сети» (по согласованию) |
| Газовое хозяйство |
| 1. | Обеспечениетехнической готовности газопроводов | км | 1114,11 | 01.10.2025 | Акционерное общество «Ставропольгоргаз»(по согласованию) |
| 2. | Обследование приборным методом контроля плотности и качества изоляции подземных газопроводов | км | 295,28 | 01.10.2025 | Акционерное общество «Ставропольгоргаз»(по согласованию) |
| 3. | Текущий ремонт газовых колодцев и арматуры | единица | 539 | 01.10.2025 | Акционерное общество «Ставропольгоргаз»(по согласованию) |
| 4. | Замена задвижек на газовых стояках | единица | 2 | 01.10.2025 | Акционерное общество «Ставропольгоргаз»(по согласованию) |
| 5. | Замена кранов на газовых стояках | единица | 3 | 01.10.2025 | Акционерное общество «Ставропольгоргаз»(по согласованию) |
| 6. | Покрасканадземных газопроводов | км | 19,79 | 01.10.2025 | Акционерное общество «Ставропольгоргаз»(по согласованию) |
| 7. | Покраскакорпусов станции катодной защиты | единица | 25 | 01.10.2025 | Акционерное общество «Ставропольгоргаз»(по согласованию) |
| 8. | Покраскашкафных распределительных пунктов | единица | 60 | 01.10.2025 | Акционерное общество «Ставропольгоргаз»(по согласованию) |
| 9. | Ремонт газовых колодцев | единица | 539 | 01.10.2025 | Акционерное общество «Ставропольгоргаз»(по согласованию) |
| 10. | Диагностирование подземных газопроводов | км | 27,791 | 01.10.2025 | Акционерное общество «Ставропольгоргаз»(по согласованию) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Ставрополя

от . №

СОСТАВ

рабочей группы по подготовке городского хозяйства и социальной инфраструктуры города Ставрополя к работе в осенне-зимний период

2025 - 2026 годов

|  |  |
| --- | --- |
| Хусаинов МаксимВалерьевич | - заместитель главы администрации города Ставрополя, руководитель комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя, руководитель рабочей группы |
| Волков СергейАлександрович | - первый заместитель руководителя комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя, заместитель руководителя рабочей группы |
| Алейников АндрейАлександрович | - руководитель отдела организации энергоресурсообеспечения и энергосбережения комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя, секретарь рабочей группы |
| Члены рабочей группы: |
| Балахтин**Роман Витальевич** | - исполнительный директор Акционерного общества «Ставропольгоргаз» (по согласованию) |
| Белокопыт АлексейВладимирович | - исполняющий обязанности директора муниципального унитарного предприятия «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (по согласованию) |
| Вдовин ВладимирАнатольевич | - генеральный директор Акционерного общества «Теплосеть» (по согласованию) |
| Волосовцова ЕвгенияВалентиновна | - руководитель комитета образования администрации города Ставрополя |
| Головин НиколайПетрович | - руководитель комитета культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя |
| Зорин АлексейВладимирович | - глава администрации Ленинского района города Ставрополя |
| Ломанов АлексейАлексеевич | - глава администрации Октябрьского района города Ставрополя |
| Меценатова НатальяИльинична | - заместитель главы администрации города Ставрополя, руководитель комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя |
| Попова ОксанаПетровна | - исполняющий обязанности руководителя комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя, заместитель руководителя комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя |
| Рябухин МаксимВладимирович | - глава администрации Промышленного района города Ставрополя |
| Узденов ДжигитБаразбиевич | - генеральный директор Акционерного общества «Ставропольские городские электрические сети» (по согласованию) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации города Ставрополя

от г. №

ФОРМА

информации о ходе выполнения мероприятий по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2025 - 2026 годов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Заданиена весь период | По состоянию на\_\_\_\_\_ 2025 года |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка многоквартирных домов | домтыс. кв. м |  |  |  |
| 2. | Ремонт системы центрального отопления | дом |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт тепловых узлов | дом |  |  | пос-379 |
| 4. | Ремонт кровель | дом |  |  |  |
| 5. | Ремонт оголовков дымовых и вентиляционных каналов | единица |  |  | пос-379 |
| 6. | Проверка и прочистка дымовых и вентиляционных каналов | единица |  |  |  |
| 7. | Герметизация швов стеновых панелей | дом |  |  |  |
| 8. | Утепление:лестничных клеток;подвалов;чердаков | единица |  |  |  |
| 9. | Изоляция трубопроводов | дом |  | пос-379 | пос-379 |
| 10. | Промывка системы центрального отопления | дом |  |  |  |
| 11. | Проверка и подготовка внутридомовых электрических сетей | дом |  |  |  |
| 12. | Оформление паспортов готовности многоквартирных домов | дом |  |  |  |
| 13. | Заготовка противогололедных материалов | тонна |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_