Приложение 1

к постановлению администрации

города Ставрополя

от №

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительства на территории

города Ставрополя»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеосновного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель(и) | Срок исполнения(годы) | Обоснование выделения основного мероприятия (мероприятия) | Объем и источники финансирования (тыс. рублей), в том числе по годам: | Взаимосвязь с показателями (индикаторами) Программы |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1. Обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя путем совершенствования системы градостроительной деятельности | пункт 1 таблицы приложения 2 к Программе |
| Задача 1. Реализация и актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования города Ставрополя |
| Основное мероприятие 1. Подготовка документов территориального планирования города Ставрополя, в том числе разработка проектов планировки территорий города Ставрополя (проектов планировки, проектов межевания) | комитет градостроительства администрации города Ставрополя |  2023 - 2028 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | 4316,21 | 2892,81 | 6942,15 | 6942,15 | 6942,15 | 8167,30 | пункты 2, 3 таблицы приложения 2 к Программе |
| 1. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы Кавказский тракт от земельного участка с кадастровым номером26:12:031101:7 до западной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:031002:7449 города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2023 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | пункты 2, 3 таблицы приложения 2 к Программе |
| 493,04 | - | - | - | - | - |
| 2. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улиц 60 лет Победы, Армейской, Стартовой, Крестовой города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2023 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | пункты 2, 3 таблицы приложения 2 к Программе |
| 575,00 | - | - | - | - | - |
| 3. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы А. Савченко от улицы Пирогова до улицы Рогожникова города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя;комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | 2023 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | пункты 2, 3 таблицы приложения 2 к Программе |
| 500,00 | - | - | - | - | - |
| 4. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы Шпаковской от улицы Доваторцев до проспекта Ворошилова города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя;комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | 2023 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | пункты 2, 3 таблицы приложения 2 к Программе |
| 528,17 | - | - | - | - | - |
| 5. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы Голенева от улицы Шаумяна до улицы Орджоникидзе, в границах проспекта К. Маркса от улицы Рылеева до земельного участка с кадастровым номером 26:12:022304:4 города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя;комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | 2023 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | пункты 2, 3 таблицы приложения 2 к Программе |
| 510,00 | - | - | - | - | - |
| 6. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы Рогожникова, улицы Западный обход, проспекта Российского, улицы Павла Буравцева города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя;комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | 2023 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | пункты 2, 3 таблицы приложения 2 к Программе |
| 1140,00 | - | - | - | - | - |
| 7. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:021001:3, 26:12:021001:426 города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя;комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | 2023 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | пункты 2, 3 таблицы приложения 2 к Программе |
| 570,00 | - | - | - | - | - |
| 8. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы Салова от улицы Перспективной до улицы 45 Параллель города Ставрополя в целях реконструкции линейного объекта (автомобильной дороги) | комитет градостроительства администрации города Ставрополя;комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | 2024 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | пункты 2, 3 таблицы приложения 2 к Программе |
| - | 570,00 | - | - | - | - |
| 9. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы 2 Промышленной от проспекта Кулакова до выезда из города Ставрополя в целях реконструкции линейного объекта (автомобильной дороги) | комитет градостроительства администрации города Ставрополя;комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | 2024 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | пункты 2, 3 таблицы приложения 2 к Программе |
| - | 594,48 | - | - | - | - |
| 10. | Подготовка изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в границах улицы Чехова, улицы Р. Ивановой, проезда Гренадерского, улицы Степных зорь города Ставрополя в целях строительства линейного объекта (автомобильной дороги), утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 06.04.2020 № 510  | комитет градостроительства администрации города Ставрополя;комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | 2024 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | пункты 2, 3 таблицы приложения 2 к Программе |
| - | 101,81 | - | - | - | - |
| 11. | Подготовка изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в границах улицы Мира, береговых линий рек Желобовки и Мутнянки, юго-западной границы урочища «Надежда», улицы Города-побратима Безье, северных границ земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:031003:1830, 26:12:031003:915, в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:031002:1015, 26:12:031002:512, 26:12:031002:67, улицы Серова, улицы Достоевского города Ставрополя, утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 19.05.2020 № 680 | комитет градостроительства администрации города Ставрополя;комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | 2024 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | пункты 2, 3 таблицы приложения 2 к Программе |
| - | 297,90 | - | - | - | - |
| 12. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах территории Столбик Кордон от домовладения № 11 до улицы Приозерной и участка улицы Приозерной от улицы Западный обход до территории Столбик Кордон города Ставрополя в целях реконструкции линейного объекта (автомобильной дороги)  | комитет градостроительства администрации города Ставрополя;комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | 2024 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | пункты 2, 3 таблицы приложения 2 к Программе |
| - | 398,90 | - | - | - | - |
| 13. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) от улицы 1 Промышленной до улицы 2 Промышленной города Ставрополя в целях строительства линейного объекта (автомобильной дороги) | комитет градостроительства администрации города Ставрополя;комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | 2024 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | пункты 2, 3 таблицы приложения 2 к Программе |
| - | 449,72 | - | - | - | - |
| 14. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы Пригородной от переулка Ртищенского до земельного участка с кадастровым номером 26:11:021602:6 города Ставрополя в целях реконструкции линейного объекта (автомобильной дороги) | комитет градостроительства администрации города Ставрополя;комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | 2024 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | пункты 2, 3 таблицы приложения 2 к Программе |
| - | 480,00 | - | - | - | - |
| 15. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы Пригородной (2 ветки) города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2025 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | пункты 2, 3 таблицы приложения 2 к Программе |
| - | - | 1758,67 | - | - | - |
| 16. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы Живописной города Ставрополя в целях реконструкции линейного объекта (автомобильной дороги) | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2025 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | пункты 2, 3 таблицы приложения 2 к Программе |
| - | - | 590,00 | - | - | - |
| 17. | Подготовка изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в границах улицы Рогожникова от улицы Западный обход до улицы 45 Параллель города Ставрополя в целях строительства линейного объекта (автомобильной дороги), утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 17.01.2019 № 81 | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2025 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | пункты 2, 3 таблицы приложения 2 к Программе |
| - | - | 520,71 | - | - | - |
| 18. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах переулка Звездного от улицы Алмазной до проезда Янтарного города Ставрополя в целях реконструкции линейного объекта (автомобильной дороги) | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2025 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | пункты 2, 3 таблицы приложения 2 к Программе |
| - | - | 456,71 | - | - | - |
| 19. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы Лермонтова от улицы Доваторцев до проспекта Кулакова города Ставрополя в целях реконструкции линейного объекта (автомобильной дороги) | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2025 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | пункты 2, 3 таблицы приложения 2 к Программе |
| - | - | 676,06 | - | - | - |
| 20. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы Мимоз от улицы Просторной до улицы Ракитной в городе Ставрополе в целях строительства линейного объекта (автомобильной дороги) | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2025 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | пункты 2, 3 таблицы приложения 2 к Программе |
| - | - | 626,33 | - | - | - |
| 21. | Подготовка изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в границах улицы Чапаева, улицы Атаманской от проезда Чапаевского до улицы Северный обход города Ставрополя в целях строительства линейного объекта (автомобильной дороги), утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 03.06.2022 № 1141 | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2025 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | пункты 2, 3 таблицы приложения 2 к Программе |
| - | - | 858,91 | - | - | - |
| 22. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах кадастровых кварталов 26:12:010402, 26:12:010410, 26:12:010209, 26:12:010206 и 26:12:010201 от переулка Изыскательского до улицы 4 Промышленной города Ставрополя в целях строительства линейного объекта (автомобильной дороги) | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2025 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | пункты 2, 3 таблицы приложения 2 к Программе |
| - | - | 838,74 | - | - | - |
| 23. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах кадастрового квартала 26:12:012705 города Ставрополя в целях реконструкции линейного объекта (автомобильной дороги) | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2025 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | пункты 2, 3 таблицы приложения 2 к Программе |
| - | - | 616,02 | - | - | - |
| 24. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы Доваторцев от улицы Ленина до улицы Ландшафтной городаСтаврополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2026 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | пункты 2, 3 таблицы приложения 2 к Программе |
| - | - | - | 6942,15 | - | - |
| 25. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах проспекта Кулакова от улицы Коломийцева до улицы Ленина городаСтаврополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2027 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | пункты 2, 3 таблицы приложения 2 к Программе |
| - | - | - | - | 6942,15 | - |
| 26. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах Старомарьевского шоссе, восточных границ дачного некоммерческого товарищества «Швейник», восточных границ кадастровых кварталов: 26:12:022805, 26:12:022802, береговой линии реки Ташлы в границах города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2028 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | пункты 2, 3 таблицы приложения 2 к Программе |
| - | - | - | - | - | 8167,30 |
| Основное мероприятие 2. Разработка градостроительной документации оградостроительном планировании развития и застройки территории города Ставрополя и частей территории города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя |  2023 - 2028 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | 1258,33 | - | 1628,15 | 1628,15 | 1628,15 | 403,00 | пункты 2, 3, 4, 5 таблицы приложения 2 к Программе |
| 27. | Сбор сведений и данных для формирования задания для подготовки проектной документации для обеспечения строительства объектов социальной сферы (в том числе формирование земельного участка) | комитет градостроительства администрации города Ставрополя |  2023 -2028 | обеспечение комплексного развития социальной инфраструктуры | бюджет города Ставрополя | пункты 2, 3 таблицы приложения 2 к Программе  |
| - | - | 1628,15 | 1628,15 | 1628,15 | 403,00 |
| 28. | Корректировка (актуализация) Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года, утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 28 июля 2021 г. № 582 | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2023 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | - |
| 118,33 | - | - | - | - | - |
| 29. | Приведение нормативов градостроительного проектирования муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края в соответствие Методическим рекомендациям по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 февраля 2021 г. № 71 | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2023 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | - |
| 550,00 | - | - | - | - | - |
|  |
| 30. | Актуализация карт корректировки генерального плана города Ставрополя на 2010-2030 годы, утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 03 сентября 2009 г. № 98 | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2023-2028 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | - | - | - | - | - | пункт 4 таблицы приложения 2 к Программе |
| 31. | Актуализация карт градостроительного зонирования и градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденных постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342, подготовка документов для внесения актуализированных сведений в Единый государственный реестр недвижимости | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2023-2028 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | пункт 5 таблицы приложения 2 к Программе |
| 590,00 | - | - | - | - | - |
| 32. | Создание условий для пространственного развития города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2023-2028 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | - | - | - | - | - | - |
| 33. | Создание условий для реализации проектов комплексного развития на территории города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2023-2028 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | - | - | - | - | - | - |
| 34. | Разработка мастер-плана -документа пространственного развития города Ставрополя  | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2023-2028 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | - | - | - | - | - | - |
| Цель 2. Реализация проектов по комплексному развитию территории в городе Ставрополе, предусматривающих жилищное строительство | пункты 6, 7, 8 таблицы приложения 2 к Программе |
| Задача 2. Стимулирование жилищного строительства в рамках проектов по комплексному развитию территории в городе Ставрополе, предусматривающих жилищное строительство |
| Основное мероприятие 3.Стимулирование программ развития жилищного строительства путем реализации проекта по комплексному развитию территории Юго-Западного планировочного района города Ставрополя в районе улицы Андрея Голуба и проспекта Российский | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2025-2027 | реализация проекта по комплексному развитию территории Юго-Западного планировочного района города Ставрополя в районе улицы Андрея Голуба и проспекта Российский, предусматривающего жилищное строительство | - | - | 427192,73 | 1057878,89 | 1006386,16 | - | пункты 6, 7, 8 таблицы приложения 2 к Программе |
| 35. | Строительство муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 1550 мест по улице Андрея Голуба, земельный участок 22 в городе Ставрополе | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2025-2027 | реализация проекта по комплексному развитию территории Юго-Западного планировочного района города Ставрополя в районе улицы Андрея Голуба и проспекта Российский, предусматривающего жилищное строительство | бюджет города Ставрополя | пункты 6, 7, 8 таблицы приложения 2 к Программе |
| - | - | 427,20 | 1702,30 | 1006,39 | - |
| бюджет Ставропольского края |
| - | - | 3844,73 | 15320,70 | 9057,47 | - |
| федеральный бюджет |
| - | - | 422920,80 | 1685277,27 | 996322,30 | - |
| Всего за счет средств бюджета города Ставрополя | 5574,54 | 2892,81 | 8997,50 | 10272,60 | 9576,69 | 8570,30 |  |
| Всего за счет средств бюджета Ставропольского края | - | - | 3844,73 | 15320,70 | 9057,47 | - |  |
| Всего за счет средств федерального бюджета | - | - | 422920,80 | 1685277,27 | 996322,30 | - |  |
| Всего по Программе | 5574,54 | 2892,81 | 435763,03 | 1710870,57 | 1014956,46 | 8570,30 |  |
| Итого по Программе | 3178627,71 |  |

Заместитель главы

администрации города Ставрополя М.С. Дубровин